### Завершается реконструкция газопровода, питающего жилые дома на востоке столицы

21.10.2022

Замена полуторакилометрового газопровода, питающего жилые дома Косино-Ухтомского района Москвы, заняла чуть больше полугода. Специалисты МОСГАЗа заменили стальные трубы на полиэтиленовые без отключения потребителей.

С учётом пролегания газовых сетей в зоне плотной застройки проектирование выполнено с акцентом на использование ручного метода, что позволило выполнить работы в стеснённых условиях максимально комфортно для населения.

К реконструкции газопроводов среднего и низкого давления мосгазовцы приступили в марте, за это время специалисты заменили подземные трубы с истекающим сроком эксплуатации на высокопрочные полиэтиленовые, не подверженные коррозии, а также проложили новые участки стального фасадного газопровода на вводе в жилые дома.

В настоящее время участок среднего давления врезан в действующую газовую сеть, в ближайшие дни специалисты проведут врезку газопроводов низкого давления, а затем будет проведено благоустройство. Все мероприятия осуществлены под контролем управлений капитального строительства, эксплуатации газопроводов низкого давления, технадзора и центральной диспетчерской.

Адрес страницы: http://chertanovo-severnoe.mos.ru/presscenter/news-area/detail/11144972.html

Управа района Чертаново Северное города Москвы